**แผนพัฒนาท้องถิ่น**

**(พ.ศ. 2566 – 2570)**



**เทศบาลตำบลปรุใหญ่**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**คำนำ**

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถนำข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) นั้น

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้ง วางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองความต้องการของประชาชน นโยบายระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

**สารบัญ**

**หน้า**

**ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

1. ด้านกายภาพ 1

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 5

3. ประชากร 6

4. สภาพทางสังคม 7

5. ระบบบริการพื้นฐาน 10

6. ระบบเศรษฐกิจ 11

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 12

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 13

9. อื่น ๆ (การเมืองและการบริหารงานเทศบาล / เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น) 14

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 16

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 32

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 39

**ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 54

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) 56

- รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 58

- รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. (แบบ ผ.02/2) 98

- บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) 102

**ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล**

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 105

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 110

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 115

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต121

**ภาคผนวก**

**-** ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลปรุใหญ่

**-** คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปรุใหญ่

**-** คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรุใหญ่

**-** คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรุใหญ่

**-** คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรุใหญ่

**-** สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561



**ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่**

**เป็นรูปท้าวสุรนารียืนถือดาบ มีลำปรุ และต้นหมาก**

**รูปท้าวสุรนารี หมายถึง สัญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา**

**ต้นหมาก หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ตำบลปรุใหญ่มีต้นหมากจำนวนมาก**

**ลำปรุ หมายถึง ลำคลอง เหมือง ที่แยกจากลำตะคอง**

**ส่วนที่ 1**

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

1. **ด้านกายภาพ**

**1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล**

ตำบลปรุใหญ่ เป็นตำบลหนึ่งในตำบลของอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งแต่เดิมตำบลปรุใหญ่มีอาณาเขตกว้างขวางมาก ต่อมาเทศบาลเมืองนครนครราชสีมาในสมัยนั้น ได้ขยายเขตเทศบาลทำให้กินพื้นที่ตำบล หนองจะบกและตำบลปรุใหญ่จาก 17 หมู่บ้าน เหลือ 7 หมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลปรุใหญ่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปรุใหญ่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก และกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2539 และประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2539

ปัจจุบันได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลปรุใหญ่ เป็นเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551

ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 12 กิโลเมตร

ตำบลปรุใหญ่ มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 10,393.75 ไร่ หรือ 16.63 ตารางกิโลเมตร เป็นตำบลค่อนข้างเล็ก โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมู่** | **บ้าน** | **เนื้อที่ (ไร่)** | **คิดเป็น (ตร.กม.)** | **อันดับ** |
| 1 | คนชุม | 2,130 | 3.408 | 2 |
| 2 | ตะคองเก่า | 2,300 | 3.680 | 1 |
| 3 | หนองหอย | 820 | 1.312 | 7 |
| 4 | วิโรจน์พัฒนา | 1,250 | 2.000 | 5 |
| 5 | พบสุข | 1,400 | 2.240 | 4 |
| 6 | เลียบ | 980 | 1.568 | 6 |
| 7 | แสนสุข | 1,513.75 | 2.422 | 3 |

**1.2 ลักษณะภูมิประเทศ**

**ภูมิประเทศ** ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ตำบลปรุใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

***ส่วนที่ 1*** ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 6 จะมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติไหลผ่าน คือ ลำปรุ , ลำบริบูรณ์ , ลำตะกุด และคลองตาเมือง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น ไหลผ่าน เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการดำรงชีพของราษฎร ซึ่งเป็นผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม

***ส่วนที่ 2*** ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 , 5 และ 7 ลักษณะเป็นพื้นที่ราบเรียบ มีป่าไม้ คือ สวนรุกขชาติปรุใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองจะบก และตำบลพุดซา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเลียบคลองชลประทานฝั่งเหนือถนนลาดยางโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสุรนารี ตำบลหนองจะบก และตำบลหนองไผ่ล้อม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลสุรนารี และเทศบาลนครนครราชสีมา

ติดต่อกับตำบลสีมุม และตำบลพลกรัง

**รายละเอียดการบรรยายแนวเขต**

**ด้านทิศเหนือ** ติดต่อกับตำบลหนองจะบก และตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จากหลักเขตที่ 1 เริ่มต้นจากคลองบริบูรณ์ บริเวณพิกัด SB 835619 ตัดตามถนนบ้านของนายประกาย ชื่นชม ไปตามถนนจนถึงบริเวณสามแยก ที่พิกัด SB 836612 แล้วตัดผ่านฝายน้ำล้นบริเวณพิกัด SB 838607 ตัดผ่านบริเวณถนนคอนกรีตข้างวัดตาลโหรน บริเวณพิกัด SB 838605 ตัดผ่านถนนบายพาสไปจดถนนลาดยางหน้าหมู่บ้านกรีนแลนด์ บริเวณพิกัด SB 840603 แล้วตัดลงมาผ่านทุ่งนาและบ้านทรงไทยบริเวณพิกัด SB 841601 ตัดตรงไปถึงบริเวณคลองซอยข้างปั้มน้ำมัน ผ่านไร่ศรีทอง บริเวณพิกัด SB 844599 ตรงไปตามถนนข้างคลองชลประทาน บริเวณร้านอาหารครัวกลางสวนจดถนนลาดยาง

**ด้านทิศตะวันออก** ติดต่อกับเลียบคลองชลประทานฝั่งเหนือ ถนนลาดยางโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2

จากหลักเขตที่ 2 บริเวณพิกัด SB 847594 ที่ป้ายบอกอาณาเขต ตัดลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ รวมระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร บริเวณริมลำตะคองฝั่งเหนือ

จากหลักเขตที่ 3 บริเวณพิกัด SB 836586 ผ่านถนนคอนกรีตข้างสนามกีฬาบ้านเลียบที่พิกัด SB 831572 ตัดผ่านลำปรุ ผ่านถนนมุขมนตรี ผ่านทางรถไฟ ตัดลงไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตร ตามแนวเขตตำบลปรุใหญ่

จากหลักเขตที่ 4 บริเวณพิกัด SB 838546 ไปทางทิศใต้ ตรงตามถนนคอนกรีตจนถึงสี่แยกร้านคงกระพันธ์ ที่พิกัด SB 840538 แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนน

ค.ส.ล. จนถึงโครงการบ้านแมกไม้ ที่พิกัด SB 839538 แล้วตัดตรงถนน ค.ส.ล. หลังโรงงานเสริมสุข ไปจนถึงถนนไมตรี 2 ที่พิกัด SB 839534 แล้วตัดเฉียงไปทางทิศใต้ ตามแนวแบ่งเขตตำบลปรุใหญ่ ตำบลหนองจะบก ตำบลหนองไผ่ล้อม จนสิ้นสุดที่เส้นแบ่งเขตบริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท.

จากหลักเขตที่ 5 ที่พิกัด SB 837524 หน้าปั๊มน้ำมัน ปตท. ตัดผ่านถนนราชสีมา – ปักธงชัย ที่พิกัด SB 841513 ตัดตามถนนสวนป่ารุกขชาติ จนถึงสามแยกเดชณรงค์ ที่พิกัด SB 836512 เลยไปตามถนนเดชณรงค์ ประมาณ 500 เมตร ที่พิกัด SB 837509 แล้วตัดเฉียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านพิกัด SB 834506 บริเวณต้นไม้ใหญ่ตามถนนจนถึงบ่อน้ำที่พิกัด SB 832504 แล้วไปสิ้นสุดที่จุดตัดระหว่างเขตตำบล ปรุใหญ่ ตำบลหนองจะบก ตำบลสุรนารี บริเวณสามแยก

**ด้านทิศใต้** ติดต่อกับตำบลสุรนารี ตำบลหนองจะบก และตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จากหลักเขตที่ 6 ที่พิกัด SB 826505 เริ่มจากจุดตัดระหว่างเขตตำบล ปรุใหญ่ ตำบลหนองจะบก บริเวณสามแยกถนนดินและตัดกับตำบลสุรนารี บริเวณพิกัด SB 825509 ตัดขึ้นไปตามถนนสนามกีฬา บริเวณพิกัด SB 823524 แล้วตัดตามแนวของถนนสนามกีฬาถึงหน้าประตูหลังสนามกีฬา บริเวณพิกัด SB 822515 แล้วตัดไปตามทิศตะวันออก ประมาณ 200 เมตร ที่พิกัด SB 826525 บริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ตัดขึ้นไปตามทิศเหนือ ที่พิกัด SB 825527 ตัดตามถนนดินจนถึงสามแยกถนนซอยพันโทสำอาง ที่พิกัด SB 822535 แล้วตัดตามถนนดินหลังหมู่บ้านเคียงเคหะ จนถึงถนนคอนกรีตข้างวัดคลองส่งน้ำ ที่พิกัด SB 825539 วิ่งตามถนนคอนกรีตไปทางทิศเหนือจนถึงจุดตัดระหว่างตำบลปรุใหญ่ ตำบลสุรนารี เทศบาลนครนครราชสีมา ที่พิกัด SB 824544 รวมระยะทางประมาณ 3.9 กิโลเมตร

# **ด้านทิศตะวันตก** ติดต่อกับตำบลสุรนารี และเทศบาลนครนครราชสีมา


จากหลักเขตที่ 7 บริเวณพิกัด SB 824544 ไปตามแนวถนนมิตรภาพ พิกัด SB 824554 แล้วเลี้ยวขวาไปทางสามแยกปักธงชัย ที่พิกัด SB 828555 ตัดตรงขึ้นไปทางทิศเหนือ รวมระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร

จากหลักเขตที่ 8 บริเวณพิกัด SB 828566 ที่ป้ายอาณาเขต ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตระหว่างตำบลบ้านใหม่กับตำบลปรุใหญ่ ผ่านพิกัด SB 829574 จนจดคลองส่งน้ำชลประทานฝั่งขวา บริเวณพิกัด SB 829579 จากนั้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปตามคลองชลประทานจนถึงสะพานขาว ค.ส.ล. ที่พิกัด SB 819578 ตัดตามแนวเขตตำบลปรุใหญ่กับตำบลสีมุมที่พิกัด SB 810586 แล้วเลี้ยวขวาตัดตามถนนลาดยางชลประทาน รวมระยะทางประมาณ 2.00 กิโลเมตร

**ด้านทิศตะวันตก** ติดต่อกับตำบลสีมุม และตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จากหลักเขตที่ 9 ตั้งอยู่บริเวณคลองส่งน้ำชลประทาน บริเวณป้ายบอกอาณาเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ตรงบ้านแป๊ะ บริเวณพิกัด SB 813587 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านคลองส่งน้ำชลประทานฝั่งซ้าย แล้วตัดผ่านถนนโยธา ตำบลพลกรัง บริเวณลำเหมืองพิกัด SB 815598 แล้วตัดตรงมาที่บริเวณพิกัด SB 816598 ที่บริเวณถนนสายบ้านเลียบ – พุดซา แล้วตัดตรงขึ้นทิศเหนือจนถึงป้ายบอกอาณาเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่ บริเวณพิกัด SB 820601 ตามแนวเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างตำบลพุดซากับตำบลปรุใหญ่ จนสิ้นสุดที่คลองบริบูรณ์ จรดกับหลักเขตที่ 1 ที่บริเวณพิกัด SB 835619

**หมายเหตุ** ทั้งนี้ไม่รวมแนวเขตเทศบาลนครนครราชสีมา



**1.3 ลักษณะภูมิอากาศ**

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

**ฤดูร้อน** เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแร้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

**ฤดูฝน** เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม และในตำบลปรุใหญ่ปรุใหญ่ บริเวณหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 จะได้รับผลกระทบจากน้ำไหลผ่านพื้นที่และน้ำท่วมขังรอการระบายในช่วงฤดูฝนเป็นประจำทุกปี

**ฤดูหนาว** เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา

**1.4 ลักษณะของดิน**

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ดินลูกรัง และดินเหนียว

**1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ**

หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 6 จะมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติไหลผ่าน คือ ลำปรุ , ลำบริบูรณ์ , ลำตะกุด และคลองตาเมือง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นไหลผ่าน เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการดำรงชีพของราษฎร ซึ่งเป็นผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม

**1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้**

มีป่าไม้ คือ สวนรุกขชาติปรุใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

1. **ด้านการเมืองการปกครอง**

**2.1 เขตการปกครอง**

ตำบลปรุใหญ่ มีหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

**หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม** นายศักดิ์รพี ประสงค์หิงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน

**หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า** นายเกรียงศักดิ์ อังคณิกุล ผู้ใหญ่บ้าน

**หมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย** นายชัยวัฒน์ จงแจ้งกลาง ผู้ใหญ่บ้าน

**หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา** นายอภิสิทธิ์ ชะอุ้มผล ผู้ใหญ่บ้าน

**หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข** นายวิษณุ ตาลพลกรัง ผู้ใหญ่บ้าน

**หมู่ที่ 6 บ้านเลียบ** นายสมเกียรติ ศุภลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน

**หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข** นายนพดล ศรีจะบก กำนันตำบลปรุใหญ่

**2.2 การเลือกตั้ง**

สถิติการเลือกตั้งที่ผ่านมาจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ (ครั้งล่าสุด) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 สรุปดังนี้

**เลือกตั้งนายกเทศมนตรี** จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 7,753 คน

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง แยกเป็น

* ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 5,569 คน

- จำนวนบัตรดี จำนวน 5,121 บัตร

- จำนวนบัตรเสีย จำนวน 224 บัตร

- จำนวนบัตรไม่ลงคะแนน จำนวน 224 บัตร

**เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล** จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 7,753 คน

- ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 5,567 คน

- จำนวนบัตรดี จำนวน 5,022 บัตร

- จำนวนบัตรเสีย จำนวน 237 บัตร

- จำนวนบัตรไม่ลงคะแนน จำนวน 308 บัตร

1. **ประชากร**

**3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร**

จำนวนประชากรและหลังคาเรือน ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร ณ เดือนตุลาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 9,857 คน จำแนกเป็นชาย 4,719 คน เป็นหญิง 5,138 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 593 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น 5,145 หลังคาเรือน ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบ

###### จำนวนประชากรและหลังคาเรือนจำแนกรายหมู่บ้าน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมู่ที่** | **ชื่อหมู่บ้าน** | **ประชากร (คน)** | | | **จำนวน**  **หลังคาเรือน** |
| **ชาย** | **หญิง** | **รวม** |
| 1 | คนชุม | 785 | 838 | 1,623 | 699 |
| 2 | ตะคองเก่า | 652 | 672 | 1,324 | 628 |
| 3 | หนองหอย | 71 | 104 | 175 | 88 |
| 4 | วิโรจน์พัฒนา | 704 | 768 | 1,472 | 940 |
| 5 | พบสุข | 1,311 | 1,473 | 2,784 | 1,698 |
| 6 | เลียบ | 120 | 112 | 232 | 108 |
| 7 | แสนสุข | 1,076 | 1,171 | 2,247 | 984 |
| **รวม** | | **4,719** | **5,138** | **9,857** | **5,145** |

**3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเภท** | **หญิง (คน)** | **ชาย (คน)** | **ช่วงอายุ (ปี)** |
| จำนวนประชากรเยาวชน | 892 | 927 | อายุต่ำกว่า 18 ปี |
| จำนวนประชากร | 3,269 | 3,003 | อายุ 18-60 ปี |
| จำนวนประชากรผู้สูงอายุ | 977 | 789 | อายุมากกว่า 60 ปี |
| **รวม** | **5,138** | **4,719** | **รวมทั้งสิ้น 9,857 คน** |

**3.3 สถิติข้อมูลประชากรย้อนหลัง 5 ปี** มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วย : คน** | | | | | | |
| **หมู่ที่** | **ชื่อหมู่บ้าน** | **จำนวนประชากร ปี 2560 - 2564** | | | | |
| **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** |
| หมู่ที่ 1 | บ้านคนชุม | 1,671 | 1,660 | 1,646 | 1,639 | 1,623 |
| หมู่ที่ 2 | บ้านตะคองเก่า | 1,282 | 1,299 | 1,328 | 1,333 | 1,324 |
| หมู่ที่ 3 | บ้านหนองหอย | 178 | 179 | 179 | 180 | 175 |
| หมู่ที่ 4 | บ้านวิโรจน์พัฒนา | 1,433 | 1,450 | 1,450 | 1,476 | 1,472 |
| หมู่ที่ 5 | บ้านพบสุข | 2,748 | 2,779 | 2,770 | 2,740 | 2,784 |
| หมู่ที่ 6 | บ้านเลียบ | 223 | 225 | 226 | 233 | 232 |
| หมู่ที่ 7 | บ้านแสนสุข | 2,127 | 2,200 | 2,212 | 2,250 | 2,247 |
| **รวม** | | **9,662** | **9,792** | **9,811** | **9,851** | **9,879** |

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปรุใหญ่

1. **สภาพทางสังคม**

**4.1 การศึกษา**

ในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่ มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านคนชุม ภายใต้การบริหารโดย นางสารภี พึ่งจันดุม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคนชุม เปิดการเรียนการสอนระดับชั้น ระดับอนุบาล 1–2 และประถมศึกษาปีที่ 1-6

| **ระดับชั้น** | **ชาย (คน)** | **หญิง (คน)** | **รวม (คน)** |
| --- | --- | --- | --- |
| อนุบาล 1 | 8 | 7 | 15 |
| อนุบาล 2 | 6 | 7 | 13 |
| **รวมอนุบาล** | **14** | **14** | **28** |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 7 | 17 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 5 | 16 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 2 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 7 | 18 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 5 | 9 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 2 | 10 |
| **รวมประถมศึกษา** | **49** | **28** | **77** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **63** | **42** | **105** |

**ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**

ด้วยเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ซึ่งมีบุตรหลานที่ต้องเข้าเรียนในระดับปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทุกด้านและแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง เทศบาลตำบลปรุใหญ่จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนตำบลปรุใหญ่ขึ้น เปิดการเรียนการสอนระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาลซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 2 ศูนย์ คือ

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคนชุม ตั้งอยู่ ที่ บ้านคนชุม หมู่ที่ 1 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| **ระดับชั้น** | **ชาย (คน)** | **หญิง (คน)** | **รวม (คน)** |
| --- | --- | --- | --- |
| เตรียมอนุบาล (2 ขวบครึ่ง-3 ขวบ) | 4 | 8 | 12 |
| อนุบาล (3 ขวบ 1 วัน – 4 ขวบ) | 5 | 7 | 12 |
| **รวม** | **9** | **15** | **24** |

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำตำบลปรุใหญ่ ตั้งอยู่ บ้านแสนสุข หมู่ที่7 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| **ระดับชั้น** | **ชาย (คน)** | **หญิง (คน)** | **รวม (คน)** |
| --- | --- | --- | --- |
| เตรียมอนุบาล (2 ขวบครึ่ง-3 ขวบ) | 3 | 10 | 13 |
| อนุบาล (3 ขวบ 1 วัน – 4 ขวบ) | 12 | 11 | 23 |
| **รวม** | **15** | **21** | **36** |

**ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปรุใหญ่**

ตั้งอยู่ที่บ้านตะคองเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จัดการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาภาคปกติมีโอกาสศึกษาต่อ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ซึ่งเปิดทั้งทางวิชาการและการฝึกอาชีพโดยทั่วไป

**4.2 สาธารณสุข**

ตำบลปรุใหญ่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักร้อย ตำบลปรุใหญ่ โดยมี นางรัตนา พานิชนอก เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักร้อย

**จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในตำบลปรุใหญ่** รวมจำนวน 147 คน

โดยมี นายพิภพ ดุมภ์ใหม่ เป็นประธาน อสม. ตำบลปรุใหญ่

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมู่ที่** | **ชื่อหมู่บ้าน** | **จำนวน อสม.** | **ชื่อประธาน อสม.** |
| หมู่ที่ 1 | บ้านคนชุม | 32 คน | นายพิภพ ดุมภ์ใหม่ |
| หมู่ที่ 2 | บ้านตะคองเก่า | 35 คน | นายประเสริฐ บุญเหลือ |
| หมู่ที่ 3 | บ้านหนองหอย | 4 คน | นางสมฤดี สินปรุ |
| หมู่ที่ 4 | บ้านวิโรจน์พัฒนา | 20 คน | นางฉวีวรรณ ชมสน |
| หมู่ที่ 5 | บ้านพบสุข | 26 คน | นางอุบล นามใหม่ |
| หมู่ที่ 6 | บ้านเลียบ | 8 คน | นางนิตยา เทียนปรุ |
| หมู่ที่ 7 | บ้านแสนสุข | 22 คน | นางปราณี เคนเหลื่อม |
| **รวมทั้งหมด 147 คน** | | | |

**จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง** (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564)

- เบาหวาน จำนวน 92 คน

- ความดันโลหิตสูง จำนวน 188 คน

- เบาหวานและความดันโลหิตสูง จำนวน 141 คน

- หลอดเลือดสมอง จำนวน 38 คน

- มะเร็งเต้านม จำนวน - คน

- มะเร็งปากมดลูก จำนวน - คน

ที่มา : ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักร้อย ตำบลปรุใหญ่

**4.3 อาชญากรรม**

เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว โดยพิจารณาจัดตั้งงบประมาณในการการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน/หมู่บ้าน ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ

**4.4 ยาเสพติด**

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลได้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ เป็นต้น

**4.5 การสังคมสงเคราะห์**

เทศบาลได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้

1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

4. จัดทำโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

5. ตั้งงบประมาณช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง ในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

**จำนวนผู้สูงอายุ และผู้พิการ** (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมู่ที่** | **ชื่อหมู่บ้าน** | **ผู้สูงอายุ (คน)** | **ผู้พิการ (คน)** | **รวม (คน)** |
| หมู่ที่ 1 | บ้านคนชุม | 243 | 25 | 268 |
| หมู่ที่ 2 | บ้านตะคองเก่า | 174 | 32 | 206 |
| หมู่ที่ 3 | บ้านหนองหอย | 39 | 2 | 41 |
| หมู่ที่ 4 | บ้านวิโรจน์พัฒนา | 233 | 28 | 261 |
| หมู่ที่ 5 | บ้านพบสุข | 355 | 48 | 403 |
| หมู่ที่ 6 | บ้านเลียบ | 39 | 4 | 43 |
| หมู่ที่ 7 | บ้านแสนสุข | 301 | 47 | 348 |
| **รวม** | | **1,384** | **186** | **1,570** |

1. **ระบบบริการพื้นฐาน**

**5.1 การคมนาคมขนส่ง**

การคมนาคมของตำบลปรุใหญ่ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 สะดวกในการเดินทางเข้าตัวเมืองและการเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน โดยอยู่ห่างอำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 12 กิโลเมตร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **การคมนาคม / การจราจร** | | | |
| **5.1.1 ถนน** | | | |
| จำนวนถนนลูกรัง | | 5 | กิโลเมตร |
| จำนวนถนนลาดยาง | | 6 | กิโลเมตร |
| จำนวนถนนคอนกรีต | | 35 | กิโลเมตร |
| จำนวนถนนอื่นๆ | | 10 | กิโลเมตร |
| **5.1.2 สะพาน** |  |  |  |
| จำนวนสะพานคอนกรีต | | 6 | แห่ง |

**5.2 การไฟฟ้า**

เขตตำบลปรุใหญ่ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน

**5.3 การประปา**

ประชาชนในตำบลปรุใหญ่ ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปาของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,5,6,7 และประปาหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 และมีบางส่วนได้รับการบริการจากการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา

**5.4 โทรศัพท์**

ตู้โทรศัพท์ 19 ตู้

**5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์**

สถานีวิทยุ/วิทยุชุมชน 1 แห่ง

สถานที่บริการอินเตอร์เน็ตตำบล (เทศบาลตำบล) 1 แห่ง

สถานีขนส่ง - ไม่มี –

1. **ระบบเศรษฐกิจ**

**6.1 การเกษตร**

ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 1.04 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ดังนี้

- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 1.04 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

- อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 0.01 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

**6.2 การประมง**

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก (บ่อตกปลา)

**6.3 การปศุสัตว์**

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เป็นต้น

**6.4 การบริการ**

มีสถานประกอบการ ดังนี้

1. โรงน้ำแข็งกิจวารี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม
2. ปั๊มน้ำมัน พงศ์กิตเซอร์วิส ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม
3. ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม
4. ร้านอาหารครัวสวนสน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า
5. ร้านอาหารวังมัจฉา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า
6. ปั้มน้ำมัน อาทิตย์ไฮเวย์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า
7. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
8. บจก. หนึ่งวัสดุก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
9. บจก.ปิโตรเลียม ไทยคอร์ปอเรชั่น ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านพบสุข
10. ร้านอาหารหัวปลาช่องนนทรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านพบสุข
11. โรงแรมเซฟวัน พาร์คเพลส ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านพบสุข
12. ร้านอาหารสวนแสนรัก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข

**6.5 การท่องเที่ยว** มีสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน ดังนี้

1. สวนรุกขชาติปรุใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข
2. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข



1. เขื่อนโพธิ์เตี้ย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม



1. เขื่อนคนชุม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม



1. วัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข



**6.6 อุตสาหกรรม**

ในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกอบด้วย บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ**

กลุ่มอาชีพ มีกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 กลุ่ม

กลุ่มองค์การในท้องถิ่น

หมู่ 1 บ้านคนชุม ผลิตภัณฑ์ แปรรูปแหนม , ดอกไม้จันทน์ , พวงหรีด

พับริบบิ้นเหรียญ , ของชำร่วยต่าง ๆ

หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า ผลิตภัณฑ์ ปลูกผักปลอดสารพิษ , ไส้กรอกอีสาน ,

ของชำร่วยต่าง ๆ

หมู่ 3 บ้านหนองหอย ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุมะพร้าว ,ดอกไม้ประดิษฐ์

หมู่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ของประดับบ้านประดิษฐ์จากลูกปัด ,

ตัดเย็บเสื้อผ้า , กระเป๋า , ของชำร่วยต่าง ๆ

หมู่ 5 บ้านพบสุข ผลิตภัณฑ์ กระปุกออมสิน , โคมไฟ , กรอบรูป ,ชั้นวางของ

หมู่ 6 บ้านเลียบ ผลิตภัณฑ์ ขนมใส่ไส้ , ข้าวต้มมัด

หมู่ 7 บ้านแสนสุข ผลิตภัณฑ์ เพาะเห็ดนางฟ้า , น้ำพริกต่าง ๆ

**6.8 แรงงาน**

ในพื้นเขตตำบลปรุใหญ่ แรงงานส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ทำงานบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม และแรงงานภาคการเกษตร เนื่องจากพื้นที่เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท

1. **ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม**

**7.1 การนับถือศาสนา**

ประชาชนในตำบลปรุใหญ่ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน จำนวน 5 แห่ง คือ

1. วัดบ้านคนชุม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม

2. วัดตาลโหรน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า

3. วัดคลองส่งน้ำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านพบสุข

4. วัดพบสุข ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข

5. วัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านเสนสุข

**7.2 ประเพณีและงานประจำปี**

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม

- ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

- ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน

- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน

**7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น**

**ภาษาถิ่น** ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาโคราช

**7.4 สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และของที่ระลึก**

- ขนมเปี๊ยะพรนภัส หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม

- น้ำพริกไทไฮโซ หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม

- จรัสแสงแชมพูสมุนไพร หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

- หมี่โคราชพร้อมปรุง หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข

1. **ทรัพยากรธรรมชาติ**

**8.1 น้ำ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน | 2 | สาย |
| จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง | 11 | แห่ง/สาย |
| จำนวนคลองชลประทาน | 8 | แห่ง |
| จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ | 20 | แห่ง |
| จำนวนบ่อบาดาลเอกชน | 25 | แห่ง |
| จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ | 1 | แห่ง |
| จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน | 10 | แห่ง |

**8.2 ป่าไม้**

มีป่าไม้ คือ สวนรุกขชาติปรุใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

**8.3 ภูเขา**

ไม่มีภูเขาในเขตพื้นที่

**8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ มีมลภาวะด้านอากาศ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา เนื่องจากมีโรงงานผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 แห่ง แหล่งน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ปัญหาด้านขยะมูลฝอย เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหาเทศบาลได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาล

1. **อื่น ๆ**

**9.1 การเมืองและการบริหารงานของเทศบาล**

ประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี จากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่ ที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 ทำให้เทศบาลตำบลปรุใหญ่ มีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครบตามจำนวน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ประกอบด้วย

**คณะผู้บริหาร**

1. นางฉมามาศ อินทรักษา นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

2. นายจามร คงกระพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

3. นายสมมิตร แหลมจะบก รองนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

4. นางกานต์พิชชา เตรนาวิทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

5. นายปราการ ปิ่นสุวรรณแสง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

**สมาชิกสภาเทศบาล**

1. นายวรวิทย์ อภิชาติโยธิน ประธานสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่

2. นายสุเมธ พุฒิจีบ รองประธานสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่

3. นางบุปผา จอมไธสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เขต 1

4. นายธีระพงศ์ อังคณิกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เขต 1

5. นายศุภเศรษฐ์ ศิริพงศ์พิริยะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เขต 1

6. นายวัฒนา สินปรุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เขต 1

7. นางฉวีวรรณ ชมสน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เขต 1

8. นายพยอม สินปรุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เขต 1

9. นายวิฑูรย์ ศรีทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เขต 2

10. นางอุบล นามใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เขต 2

11. นางปราณี เคนเหลื่อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เขต 2

12. นางสาวสมจิตร หองขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เขต 2

สำหรับการบริหารกิจการของเทศบาลอยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของนายกเทศมนตรี โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชารองจากนายกเทศมนตรีรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจหน้าที่อื่นที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย และมีรองปลัดเทศบาล จำนวน 2 คน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ช่วยเหลือปลัดเทศบาลในการบริหารงาน

**9.2 โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ**

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (มีฐานะเป็นกอง) ดังนี้

1. สำนักปลัดเทศบาล

2. กองคลัง

3. กองช่าง

4. กองการศึกษา

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6. หน่วยตรวจสอบภายใน

**9.3 ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีจำนวนอัตรากำลังปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6 ราย และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 51 ราย

จำนวนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

1. รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน

2. รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

3. รถยนต์บรรทุก ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน

4. เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง

5. ไดโว่ จำนวน 1 เครื่อง

6. เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 3 เครื่อง

7. เรือพลาสติก จำนวน 8 ลำ

8. กรวยจราจร จำนวน 50 อัน

9. ถังดับเพลิง จำนวน 20 ถัง

10. วิทยุสื่อสาร จำนวน 7 เครื่อง

11. ตู้สัญญาณไฟ จำนวน 2 เครื่อง

12. ปั้มจุ่มดูดโคลน จำนวน 2 เครื่อง

13. เครื่องสูบน้ำ (เบนซิน) จำนวน 2 เครื่อง

14. เครื่องสูบน้ำ (ดีเซล) จำนวน 1 เครื่อง

15. แผงกั้นจราจรชนิดล้อเลื่อน จำนวน 6 อัน

**9.4 ข้อมูลส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลปรุใหญ่**

1. โรงเรียนบ้านคนชุม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักร้อย ตำบลปรุใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลปรุใหญ่

3. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลปรุใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า

4. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (เขื่อนโพธิ์เตี้ย) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม

5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (เขื่อนคนชุม) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม

6. ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 1 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านพบสุข

8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นม. ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข

9. สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข

10. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข

11. ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข

12. สถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข

13. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข

**ส่วนที่ 2**

**ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค**

**1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)**

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

**สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ**

**1. บทนำ**

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

**2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ**

แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574 จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน

**3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย**

**“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”** หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

**ความมั่นคง** หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

**ความมั่งคั่ง** หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**ความยั่งยืน** หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ **“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”** โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย

2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

**4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ**

**4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง**

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ

(2)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ

(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

**4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน**

(1) การเกษตรสร้างมูลค่า

(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว

4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

**4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย

(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ

**4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม**

(1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม

(4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

**4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

(4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

(5) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

**4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส

(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่

(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

(4) ภาครัฐมีความทันสมัย

(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น

(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค

**1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)**

**ยึดหลักการ** “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”

ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง และยั่งยืน

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

**ประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12**

**มีทั้งหมด 20 ประเด็น ดังนี้**

1. การพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ

2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม

3. การเตรียมพร้อมด้านกําลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการ ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ

4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

5. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า

6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ 1

7. การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิต และบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพื่อสร้างและพัฒนาภาค การผลิตและบริการสําหรับอนาคต

8. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่

9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโต และสนับสนุนภาคการผลิต

10. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต

11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม

12. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

13. การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของ ประเทศ

14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมา ภิบาลในสังคมไทย

15. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถและ พัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม

16. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

17. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่

18. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้

20. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ

**วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12**

**วัตถุประสงค์**

1. มีจริยธรรม ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

2. มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

3. เศรษฐกิจ เข็มแข็ง แข่งขันได้ และมีความยั่งยืน

4. รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5. การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และทํางานเชิงบูรณาการ

6. กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค

7. ผลักดันให้มีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ

**เป้าหมาย**

1. คนไทยมีคุณลักษณะ ที่มีวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม

2. ความเหลื่อมล้ํา ทางด้านรายได้ และความยากจนลดลง

3. ระบบเศรษฐกิจ มีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้

4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. มีความมั่นคง ในเอกราชและอธิปไตย สามัคคีและเพิ่มความเชื่อมั่นของประเทศ

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วมจากประชาชน

**1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด**

**แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**เป้าหมาย**

ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

**ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)**

1) บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ได้แก่ การพัฒนาประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำเดิม และแหล่งน้ำธรรมชาติ การสร้างอ่างเก็บน้ำ ฝาย และแหล่งน้ำ ขนาดเล็กระดับไร่นา พัฒนาระบบกระจายน้ำ เช่น อาคารบังคับน้ำ ระบบสูบน้ำ คลองส่งน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ ในลุ่มน้ำเลย ชี มูล

2) แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ได้แก่การพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

3) สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4) ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักในภาคกลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค

5) พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจตามแนวทางชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

**โครงการที่สําคัญ (Flagship Project)**

1. โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

3. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร อินทรีย์

4. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม

5. โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ขอนแก่น สกลนคร และนครพนม

**แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)**

**เป้าหมายการพัฒนา**

“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข”

**พันธกิจ (Mission)**

1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ

2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน

3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ

4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม

6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ

7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน

8) ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

**ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues)**

1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม

3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

**แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา**

**ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์**

1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค

2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ

5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

**เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา**

“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง”

**ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา**

1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product GPP) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4

2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4

3) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

4) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%)

5) ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพิ่มขึ้น

6) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

**ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา**

1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีด ความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

2) ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค

3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

4) เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City)

**1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2566 - 2570) มีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

(1) ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ

(2) ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

โดยแต่ละยุทธศาสตร์ มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

**1. ยุทธศาสตร์โครงการแนวทางพระราชดำริ**

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบตามแนวทางพระราชดำริ เช่น การบริหารจัดการ “น้ำ” เตรียมรับมือ “สู้ภัยแล้ง”

1.2 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

2.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญารอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

2.2 ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น

2.3 พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางร่างกาน จิตใจ เช่น สาธารณสุข สร้างสุขภาพประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

2.4 ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.5 ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ**

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพิ่มปริมาณคุณภาพการผลิต ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

3.2 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้

3.3 บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ำ เพื่อการเกษตร น้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง**

4.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง

4.2 บำรุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ

4.3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอันดีของประชาชน

4.4 ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

4.5 สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่สำหรับกีฬาการท่องเที่ยวและสุขภาพ จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

5.1 ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.2 พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.3 สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนาคต

5.4 ส่งเสริมการปกครองตามระบบประชาธิปไตย ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน

5.5 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

5.6 ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน

**1.5 ไทยแลนด์ 4.0 (THAILAND 4.0)**

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ 4.0 โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ 4.0 มีดังนี้



ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย

**1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ** (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น

**2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์** (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น

**3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม** (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น

**4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว** (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น

**5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง** (Creative, Culture & High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น

**2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**2.1 วิสัยทัศน์**

*“****ประตูสู่อีสาน บริการเลิศล้ำ ลำน้ำธรรมชาติ พื้นที่ราบเกษตรกรรม ชั้นนำสนามซีเกมส์”***

**2.2 ยุทธศาสตร์**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

**นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น**

**นโยบายเร่งด่วน**

1. พัฒนาและก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค

2. ปรับเปลี่ยนทัศนคติการทำงานของบุคลากรโดยถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญและสร้างความรักสามัคคี

3. แก้ไขปัญหาน้ำเสียน้ำท่วมขัง

4. สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่เป็นศูนย์ บริการประชาชนแบบครบวงจร

**นโยบาย 6 ความสุข**

**1. นโยบายความสุขด้านคุณภาพชีวิต**

**1.1 ด้านการสาธารณสุข**

- จัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลปรุใหญ่

- เร่งรัดขยายงานสาธารณสุขมูลฐาน ลงสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเช่นการจัดการฝึกอบรมทบทวนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขขั้นมูลฐาน (อสม)

- ให้มีการตรวจสอบความสะอาดของตลาดนัดหาบเร่แผงลอยให้ดำเนินการถูกหลักสุขาภิบาล

- จัดตั้งกลุ่มชมรมการออกกำลังกายและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เช่นเครื่องเสียงสถานที่

- ร่วมมือกับโรงพยาบาลต่าง ๆ และบุคลากรทางการแพทย์

**1.2 ด้านการพัฒนาชุมชน**

- ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตนเอง เช่น โครงการหน้าบ้านน่ามอง, โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

- สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดจัดตั้งนักรบพลังแผ่นดิน

- จัดให้มีเครื่องมือในการป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังเคมีในชุมชนมีการจัดตั้งประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ให้รู้วิธีป้องกันและวิธีการดับเพลิง

**2. นโยบายความสุขด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

2.1 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคเดิมที่มีสภาพที่เป็นปัญหาอยู่ให้มีสภาพที่ดีสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ทันที่

2.2 ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ถนนทางเดินเท้าท่อและทางระบายน้ำและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าไปยังบ้านเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้

2.3 ปรับปรุงและก่อสร้างระบบสัญญาณจราจรเครื่องหมายจราจรป้ายบอกทางป้าย บอกชื่อซอยให้เป็นระบบที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.4 ปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำประปาให้มีความสะอาดจากระบบน้ำบาดาล และน้ำประปาผิวดินของหมู่บ้านต่าง ๆ ให้เป็นน้ำประปาที่สะอาดใสไหลแรงและน้ำประปาไหลทั้งวัน

**3. นโยบายความสุขด้านสิ่งแวดล้อม**

3.1 จัดให้มีการคัดแยกขยะแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ และมีการจัดตั้งธนาคารขยะทุกหมู่บ้าน, ธนาคารขยะตำบลปรุใหญ่

3.2 จัดให้มีการจัดเก็บขยะที่มีปริมาณมากทุกวัน โดยเน้นการลดขยะลงให้น้อยที่สุด

3.3 จัดให้มีการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในถนน ซอยต่าง ๆ โดยใช้เครื่องย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อนำมาเป็นปุ๋ยต่อไป

3.4 พัฒนาลำตะคอง ลำบริบูรณ์ ให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนน้ำไหลลงลำตะคอง

**4. นโยบายความสุขด้านการศึกษาและการกีฬา**

4.1 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีครูที่จบเอกปฐมวัยมาสอน และจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

4.2 พัฒนาการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาทำงานโดยประสานกับศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน. เดิม) โดยจัดการเรียนการสอนทั้งสายสามัญสายอาชีพกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

4.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอนนอกเวลาเรียน เช่น วันเสาร์อาทิตย์หรือช่วงปิดเทอมของนักเรียนจัดให้มีการสอนการใช้คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือการสอนออนไลน์

4.4 วางแผนในอนาคตในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล งบประมาณ สถานที่ บุคลากร

4.5 จัดมีการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ทั้งในตำบล และตำบลอื่น ๆ

**5. นโยบายความสุขด้านเศรษฐกิจและการเกษตร**

5.1 จัดให้ทุกหมู่บ้านมีการปลูกผักสวนครัวและผลไม้ ปลอดสารพิษ

5.2 จัดให้มีตลาดกลาง รับซื้อและจำหน่ายพืชผักสวนครัว โดยอาศัยสถานที่ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ และจุดอื่น ๆ ตามหมู่บ้าน

5.3 จัดให้มีการส่งเสริมการปลูกพืชผักจากส่วนราชการที่รับผิดชอบ เช่น เกษตรอำเภอ

5.4 จัดงบประมาณสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

**6. นโยบายความสุขด้านการบริหาร**

การจัดระบบกระบวนการบริหารนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้การบริหารงานด้านต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อเทศบาลคือ

6.1 การดำเนินกิจกรรมทางการเมือง จะใช้กระบวนการในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารเช่น การประชุมสภาจะมีการเชิญเจ้าพนักงานปกครองท้องที่และองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมในการ ประชุมสภา เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ชมรมผู้สูงอายุกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมประชุมสภา

6.2 ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคณะกรรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ตัวแทนประชาชน ตัวแทนของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนพัฒนาเมืองและชุมชน

6.3 การบริหารงานจะยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมมาภิบาล) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2542 อันประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและความคุ้มค่า

6.4 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาล (CALL Center) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเทศบาลโดยตรง

6.5 ให้มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและแบบแผน และเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดเพื่อประโยชน์ของประชาชน

6.6 มีผู้บริหารดี ทำงานรวดเร็ว ไม่โกง

**2.3 เป้าประสงค์**

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. แหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ และได้รับการดูแล

3. ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีมาตรฐานและทั่วถึง

4. ประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม

5. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษา

6. การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

7. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า และได้รับการบริการสาธารณสุขทั่วถึง

8. เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริม พัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

9. ชุมชนมีความเข็มแข็ง ยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**2.4 ตัวชี้วัด**

1. ร้อยละประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**2.** จำนวนแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล และพัฒนาเพิ่มขึ้น

3. ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม และมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

4. จำนวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเพิ่มขึ้น

5. ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น

6. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น

7. ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าเพิ่มขึ้น และการบริการสาธารณสุขมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น

8. ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริม พัฒนา และมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น

9. ร้อยละของประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น

**2.5 ค่าเป้าหมาย**

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

2**.** แหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล และพัฒนาเพิ่มขึ้น

3. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม และมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

4. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเพิ่มขึ้น

5. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น

6. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น

7. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าเพิ่มขึ้น และการบริการสาธารณสุขมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น

8. ประชาชนมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น

9. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น

**2.6 กลยุทธ์**

**ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้ำ

2. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

3. ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมู่บ้าน

**ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

1. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

**ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

2. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

3. ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

**ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

1. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

2. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

**ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา**

1. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

**ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา**

1. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

2. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

**ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

1. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ

2. สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

3. บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน

4.. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน

**ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข**

1. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

2. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

**ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

1. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

2. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

3. ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

**ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร**

1. ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

2. สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

**2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

* ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
* การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
* คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดีขึ้น มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

* ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และได้มาตรฐาน
* การคมนาคมขนส่งทางบก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลมีความสะดวกสบาย ทั่วถึง รองรับการขยายตัวของชุมชน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลพิษ มีระบบการจัดการทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

* ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นดำรงอยู่คู่ท้องถิ่น
* พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม วางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่แบบบูรณาการ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

* ส่งเสริมการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
* ระบบการศึกษามีมาตรฐาน
* บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพตามมาตรฐาน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

* พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร
* การบริหารจัดการท้องถิ่น ใช้หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีส่วนร่วม

หลักความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า

* เทศบาลมีความเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน
* ประชาชนได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
* เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

* ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ้วนหน้า

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

* สังคมและชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ

- ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

- ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง

10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

- พัฒนาระบบเศรษฐกิจรากฐานด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน มีอาชีพและรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต

- เพิ่มผลผลิตและมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภาพ

**2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม**

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล**

**เป้าประสงค์**

**ตัวชี้วัด**

**ค่าเป้าหมาย**

**จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

**3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น**

**3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**การวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น ด้วย SWOT**

1. **การวิเคราะห์จุดแข็ง (S : Strength)**เป็นการพิจารณาปัจจัยภายใน อปท. โดยการ

ประเมินข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนา อปท. ที่คาดว่าจะสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ เช่น โครงสร้างการบริหารงาน บุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์ อื่นๆ จากการวิเคราะห์พบว่า เทศบาลตำบลปรุใหญ่มีจุดแข็ง ดังนี้

**-**  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล

* ประชาชนมีคุณภาพ
* ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา
* มีเทศบาลตำบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
* มีการประสานร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตำบลกับส่วนราชการในพื้นที่
* มีเส้นทางการคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลที่สะดวกหลายสายและเส้นทางการจราจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยู่ห่างตัวเมืองไม่มากนัก
* มีแหล่งน้ำสาธารณะที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

- มีอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) /ตำรวจบ้าน ทำให้

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

- มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

**(2) การวิเคราะห์จุดอ่อน( W : Weakness )** เป็นการพิจารณาปัจจัยภายใน อปท. โดยการประเมินข้อเสียเปรียบหรือจุดด้อยของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนา อปท. ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวางมิให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ เช่น โครงสร้างการบริหารงาน บุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์ จากการวิเคราะห์จุดอ่อน พบว่าเทศบาลตำบลปรุใหญ่มีจุดอ่อน ดังนี้

* ที่อยู่อาศัยไม่สัมพันธ์กับจำนวนประชากรที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
* โครงสร้างพื้นฐานยังไม่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของชุมชน
* เป็นชุมชนกึ่งเมือง ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปแบบของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็งได้
* เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
* เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด
* ปัญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
* ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน
* ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ทั่วถึง
* ประชาชนยังมีค่านิยมที่ใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตการเกษตร
* ถนนหลายสายขาดการซ่อมแซม
* ขาดการบริหารการจัดการป่าไม้และแหล่งน้ำที่ดี
* ไม่มีตลาดที่รองรับผลิตผลทางการเกษตรแรงงานไร้ฝีมือ
* ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
* อุปกรณ์ เครื่องมือมีไม่เพียงพอ

- ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในกิจกรรมชุมชน

- ประชาชนไม่เข้าใจสิทธิหน้าที่และบทบาทของตนเองในการพัฒนา

**(3) การวิเคราะห์โอกาส( O : Opportunity )**เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอก อปท. โดยการประเมินโอกาสหรือเงื่อนไขที่คาดว่าจะเอื้ออำนวยต่อการบริหารการพัฒนา อปท. ให้บรรลุผลสำเร็จ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านอื่นๆ จากการวิเคราะห์โอกาส พบว่าเทศบาลตำบลปรุใหญ่มีโอกาสหรือเงื่อนไขที่คาดว่าจะเอื้ออำนวยต่อการบริหารดังนี้

* จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลตำบล

ที่มีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

* มีเส้นทางการคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัด ทำให้สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
* เทศบาลตำบลมีเขื่อนและสถานที่หลายแห่งที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
* เทศบาลตำบลเหมาะสำหรับเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้าประเภทต่างๆ
* มีการก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัดภายในตำบลทำให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในอนาคต

1. **การวิเคราะห์ข้อจำกัด( T : Threat)** เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอก อปท. โดยการประเมินภาวะคุกคามหรือเงื่อนไขที่เป็นข้อจำกัดต่อการบริหารการพัฒนา อปท. ให้บรรลุผลสำเร็จ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านอื่น ๆ จากการวิเคราะห์พบว่าเทศบาลตำบลปรุใหญ่ มีข้อจำกัดดังนี้

* งบประมาณในแต่ละปีมีค่อนข้างจำกัดในการดำเนินการพัฒนาตำบลให้มีศักยภาพ
* ประชาชนมีความแตกต่างในด้านฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมระหว่างชุมชนเดิมและชุมชนบ้านจัดสรร
* ประชาชนมาจากหลายชุมชนทำให้มีพื้นฐานความรู้และพื้นฐานทางสังคมแตกต่างกัน
* มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
* ภารกิจที่ถ่ายโอนมีจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจที่มอบหมาย

**การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น**

**1.ปัญหาเศรษฐกิจ**

1.1 ผลิตผลทางการเกษตรตกต่ำ

- ตลาดการส่งออกสินค้าทางด้านการเกษตรกรรมมีปริมาณลดน้อยลง

- ต้นทุนในภาคเกษตรสูงขึ้น

- ไม่มีการประกันราคาสินค้าทางการเกษตร

- ปลูกพืชชนิดเดียวกันมากเกินไป

- ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพตกต่ำ

- ไม่มีตลาดกลางสินค้าทางการเกษตร

- ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ

- ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

- ประชาชนยังใช้วิธีการแบบดั้งเดิมในการผลิต

1.2 รายได้

- ประชาชนรายได้น้อย

- ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

- ต้นทุนทางการเกษตรสูง

- งบประมาณ/กองทุนส่งเสริมอาชีพไม่เพียงพอ

- เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร

1.3 การรวมกลุ่มอาชีพ

- กลุ่มอาชีพที่มีอยู่ขาดความเข้มแข็ง

- ไม่มีหน่วยงานหรือบุคลากรสนับสนุนหรือสร้างความรู้ในการบริหารจัดการเกี่ยว

การเกษตร

- ขาดการส่งเสริมอาชีพ

1.4 ความรู้และเทคนิคการพัฒนาอาชีพ

- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และยังขาดผู้นำในการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงผลผลิตให้มีระยะใช้ที่นานขึ้น และพัฒนาคุณภาพ สินค้าให้ดียิ่งขึ้น ตามความต้องการของตลาด

- ไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ

- ขาดการบริหารจัดการที่ดี

1.5 ปัญหาการว่างงาน

- ประชาชนในพื้นที่มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น

- ไม่มีอาชีพเสริมรองรับหลังจากการทำการเกษตร

**2.ปัญหาด้านสังคม**

2.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยังไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรในตำบล และยังไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้

- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ในการที่ป้องกันภัยในเบื้องต้น

- อัตรากำลังที่ให้การสนับสนุนไม่เพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งตำบล

2.2การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

- ขาดแผนการป้องกันอาชญากรรม

- ชุมชนขาดความเข้มแข็งและสามัคคี

- ขาดงบประมาณและบุคลากร

2.3 ยาเสพติด

- ยังมียาเสพติดในพื้นที่

- การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดยังไม่ทั่วถึง

2.4 การแก้ปัญหาสังคมและความยากจน

- ประชาชนส่วนใหญ่มีความยากจน

- ภาระหนี้สินเป็นจำนวนมาก

- ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ

- ขาดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ

2.5 สวัสดิการสังคม

- ห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง

- ไม่มีทุนการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

**3.ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน**

3.1 คมนาคม

- สภาพถนนบางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก

- ถนนภายในหมู่บ้านยังมีจำนวนมากที่ยังไม่ได้พัฒนาปรับปรุงให้สัญจรได้

- งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ยังไม่เพียงพอ

- การก่อสร้างภายในตำบลเป็นไปอย่างล่าช้า

3.2 ไฟฟ้าสาธารณะ

- ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่ ยังมีไม่เพียงพอ

- การประสานงานกับการไฟฟ้าเป็นไปอย่างล่าช้า

- ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ

- ขาดงบประมาณ

3.3 ประปา

- ขาดงบประมาณจัดสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา

- ขาดการบริหารจัดการที่ดี

- น้ำประปายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

- คุณภาพของน้ำยังไม่ได้มาตรฐาน

- เกิดภาวะขาดแคลนน้ำประปาในฤดูแล้ง

3.4 โทรคมนาคม

- โทรศัพท์สาธารณะในตำบลปรุใหญ่ไม่เพียงพอ

3.5 การระบายน้ำ

- ขาดการดูแลซ่อมแซมในบางจุดที่มีอยู่แล้ว

- การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้า

- เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่

- การก่อสร้างรางระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำยังไม่เพียงพอ

**4. ปัญหาแหล่งน้ำ**

4.1 แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

- ในเขตพื้นที่ตำบลปรุใหญ่มีแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำบาดาลซึ่งมีสภาพเป็นน้ำกร่อยค่อน

ข้างเค็มเป็นส่วนใหญ่มีบางจุดเท่านั้นที่สามารถเจาะบ่อบาดาลนั้นมาผลิตเป็นน้ำดื่มได้

- ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค โดยเฉพาะฤดูแล้ง

- คุณภาพของน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภคยังไม่ดี

4.2 แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

- แหล่งน้ำสำหรับการเกษตร จะใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ, เขื่อนโพธิ์เตี้ย, เขื่อนคนชุม, อ่างเก็บน้ำเถกิงพล และน้ำจากบ่อบาดาลที่ขุดเจาะขึ้นมาใช้เอง ปริมาณที่ใช้ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร

- แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่มี 4 แห่ง แต่ยังขาดการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำให้เอื้อและสามารถใช้สอยได้อย่างเต็มที่

- สระน้ำ บ่อน้ำ เดิม ตื้นเขิน

- ขาดงบประมาณในการจัดสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่

**5.ปัญหาด้านสาธารณสุข**

5.1 การบริการด้านสาธารณสุข

- การให้บริการประชาชนในพื้นที่ของตำบลปรุใหญ่ ยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ

- มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

- การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุม

- วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการด้านสาธารณสุขมีน้อยและไม่ทันสมัย

- ขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์

5.2 สวัสดิการด้านสาธารณสุข

- งบประมาณในการให้บริหารด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอ

- หลักประกันสุขภาพไม่ทั่วถึง

5.3 โรคติดต่อ

- ยังมีโรคติดต่อแพร่ระบาดในพื้นที่

- ประชาชนขาดความรู้ในการป้องกันตัวเองจากโรคต่าง ๆ

- การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุม

- ขาดงบประมาณในการป้องกัน

**6.ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร**

6.1 การบริหารงานของเทศบาลตำบล

- ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

- การปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ยังไม่สัมฤทธิ์ผลสูงสุด

- การให้บริการประชาชนยังไม่ทั่วถึง

- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังไม่ครอบคลุม

- การจัดคนทำงานยังไม่สัมพันธ์กับงาน

6.2 บทบาทและหน้าที่ของผู้นำ

- การขาดการทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องบทบาทและหน้าที่ของ

การเป็นสมาชิกหรือผู้บริหารของเทศบาลตำบล

- การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประชาชน , ผู้นำท้องถิ่น

และสมาชิกยังไม่ดีเท่าที่ควร

6.3 การเมืองการปกครอง

- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐาน

- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและบทบาทของตน

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับ

ท้องถิ่น และระดับชาติมีน้อย

- ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมือง

- การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง

**7. ปัญหาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ**

7.1 ด้านการศึกษา

- ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาโดยตรง

- ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในเมือง

- ขาดกองทุนและการส่งเสริมให้เด็กศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

- ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ยังไม่อยู่ในระดับที่ดีที่สุด

- ระเบียบ กฎหมาย ไม่เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการศึกษา เนื่องจากมีข้อจำกัด

ในการเบิกจ่ายงบประมาณหลายประการ

7.2 ด้านศาสนา

- ประชาชนให้ความสำคัญในการร่วมกิจกรรมทางศาสนาน้อยลง

- ระเบียบ กฎหมาย ไม่เอื้อต่อการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมศาสนา เนื่องจากมีข้อจำกัด

ในการเบิกจ่ายงบประมาณหลายประการ

7.3 ด้านวัฒนธรรม

- เยาวชนและประชาชนให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมน้อยลง

- เยาวชนและประชาชนขาดความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย

- เยาวชนและประชาชนมีค่านิยมในการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ

- ระเบียบ กฎหมาย ไม่เอื้อต่อการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม เนื่องจากมีข้อจำกัด

ในการเบิกจ่ายงบประมาณหลายประการ

7.4 ด้านกีฬาและนันทนาการ

- สถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการยังมีไม่เพียงพอ

- อุปกรณ์กีฬายังมีจำนวนไม่เพียงพอ

- เยาวชนและประชาชนให้ความสนใจในการเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมด้านการศึกษาน้อยลง

- ระเบียบ กฎหมาย ไม่เอื้อต่อการดำเนินงานด้านกีฬา เนื่องจากมีข้อจำกัด

ในการเบิกจ่ายงบประมาณหลายประการ

**8.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

8.1 ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะที่มีแนวโน้มสูงขึ้นได้

- ประชาชนทิ้งขยะไม่ตรงตามภาชนะที่รองรับ

- ภาชนะในการรองรับยังไม่เพียงพอและทั่วถึง

- ขาดสถานที่ในการทิ้งขยะ

- การบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยยังไม่ดีเท่าที่ควร

8.2 ทรัพยากรธรรมชาติ

- ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ไม่ได้รับการดูแลหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น

- ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ทรุดโทรม

- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์

ป้องกัน บำรุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

* ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการเอาใจใส่ดูแล และหวงแหนธรรมชาติ

8.3 สิ่งแวดล้อม

- เกิดมลภาวะเป็นพิษในบางพื้นที่

- มีการทิ้งน้ำเสียลงคลอง หรือแม่น้ำสาธารณะ ทำให้น้ำเน่าเสีย

- ไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการควบคุมหรือป้องกันกำจัดมลภาวะที่เป็นพิษ

- ขาดบุคคลากรที่จะดำเนินการด้านนี้โดยตรง

- ไม่มีงบประมาณในการอนุรักษ์ ป้องกัน บำรุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

**3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง**

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ปัญหา** | **พื้นที่เป้าหมาย/**  **กลุ่มเป้าหมาย** | **แนวโน้มในอนาคต** | **หมายเหตุ** |
| **1. ปัญหาด้านแหล่งน้ำ** | ทุกหมู่บ้านในตำบล | - การสร้างระบบบริหารจัดการน้ำ ถือว่าเป็นการเตรียมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมหรือขาดแคลนน้ำได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่กักเก็บน้ำ การขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน การสร้างระบบระบายน้ำ  - การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ จะช่วยให้ชุมชนรู้จักวิธีการหารายได้ รู้จักการพึ่งตนเอง พึ่งทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งจะเป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง |  |
| **2. ปัญหาด้าน**  **โครงสร้างพื้นฐาน** | ทุกหมู่บ้านภายในตำบล | - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกในการสัญจรเป็น กระบวนการหนึ่งที่จะทำให้ภาคเศรษฐกิจขยายตัว  - การเชื่อมต่อถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านและเชื่อมถนนสายหลัก  - อุบัติเหตุและอาชญากรรมในยาม ค่ำคืนก่อให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้น การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจะสามารถลดปัญหาได้ ระดับหนึ่ง  - น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต จึงควรหามาตรการรองรับในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะฤดูแล้ง  - การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่บางคนมีพฤติกรรมที่ใช้การสื่อสารและวิธีสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง เทคโนโลยีรุดหน้าก้าวไกล ถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์  - การพัฒนาระบบรางระบายน้ำให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดย ไม่ก่อให้เกิดการท่วมขังจะส่งผลให้การสัญจรได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ปัญหา** | **พื้นที่เป้าหมาย/**  **กลุ่มเป้าหมาย** | **แนวโน้มในอนาคต** | **หมายเหตุ** |
| **3. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | ทุกหมู่บ้านในตำบล | **-** การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีการรักและหวงแหน และอาจดำเนินการในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้มีการกระจายรายได้ไปสู่ภาคประชาชนเพิ่มขึ้น |  |
| **4. ปัญหาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม** | ทุกหมู่บ้านภายในตำบล | **-** สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ จำเป็นและสำคัญต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กเพื่อให้เด็กก้าวทันโลก  - การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด การศึกษานอกระบบจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้ในชุมชน  - วัตถุนิยมและค่านิยมที่ผิดๆ ทำให้สังคมเกิดความวุ่นวาย ปัญหาเกิดนานับประการรอการแก้ไข ทางที่ดีควรใช้ศาสนาเข้ามาให้เกิดการจรรโลงจิตใจ และใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  - วัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณเริ่มสูญหาย ถ้าไม่มีการอนุรักษ์ไว้ก็จะหายไปในที่สุด  - การส่งเสริมให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพในทุกเพศทุกวัย และสนับสนุนให้ยึดการกีฬาเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง |  |
| **5. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร** | ทุกหมู่บ้านในตำบล | - เทศบาลตำบล ในฐานะหน่วยงานท้องถิ่นขนาดเล็กที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ควรมีการชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิ หรือบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารตำบลเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพในตำบลให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งจะสงผลให้  ประเทศชาติมีความมั่นคงและเจริญทัดเทียมอารยประเทศ |  |
| **ปัญหา** | **พื้นที่เป้าหมาย/**  **กลุ่มเป้าหมาย** | **แนวโน้มในอนาคต** | **หมายเหตุ** |
| **5. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร (ต่อ)** |  | - การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาหรือการวางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกองค์กร  - การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหัวใจในการบริหาร  - ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นตามอำนาจหน้าที่และการรองรับภารกิจถ่ายโอน ทำให้ต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศ |  |
| **6. ปัญหาด้านการสาธารณสุข** | ทุกหมู่บ้านในตำบล | - ในปัจจุบันโรคต่างๆมีจำนวนเพิ่ม มากขึ้น ถ้าหากทุกคนละเลยในการที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเอง ก็อาจเป็นเหยื่อของโรคร้ายได้  - หน่วยงานต่างๆ มีส่วนที่จะส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น  - การแสวงหาความรู้ เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทำให้ปัญหาด้านสาธารณสุข มีการบรรเทาเบาบางและป้องกันปัญหาที่เกิดได้ |  |
| **7. ปัญหาด้านสังคม** | ทุกหมู่บ้านในตำบล | **-** ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่าง คนจนกับคนรวยทำให้เกิดตามมาเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรม การแพร่ระบาดของสิ่งเสพติด ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึงถ้าหากไม่ดำเนินการจริงจังหรือมีแผนรองรับการพัฒนาด้านต่างๆก็จะเป็นไปอย่างล่าช้า  - ระบบครอบครัวมีแนวโน้มเป็น ครอบครัวเดี่ยวมากยิ่งขึ้น สภาพเศรษฐกิจ จะส่งผลให้คนเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้น ควรให้ความสำคัญกับครอบครัวใหญ่เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ปู่ ย่า ตา ยาย ได้อบรมสั่งสอนบุตรหลาน เพื่อให้เขาเป็นเยาชนที่ดีต่อไปในอนาคต |  |
| **ปัญหา** | **พื้นที่เป้าหมาย/**  **กลุ่มเป้าหมาย** | **แนวโน้มในอนาคต** | **หมายเหตุ** |
| **8. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ** | ทุกหมู่บ้านในตำบล | **-** ความเจริญเติบโตของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้การใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันต้องมีการวางแผน และปรับเปลี่ยน ตัวเองให้ทันกับเหตุการณ์และ สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  - สภาพอากาศ ฤดูกาลแปรปรวน การพึ่งพาการเกษตรตามฤดูกาลอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสร้างชุมชน เข้มแข็ง  - การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้อยู่รอดกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  - ระบบการผลิตแบบกลุ่มจะช่วยเพิ่มพลังในการต่อรองและมีอำนาจในการแข่งขันกับคู่แข่งได้ดีกว่า ทั้งด้านต้นทุน แรงงานและผลผลิต  - การส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งและยั่งยืน  - การส่งเสริมการรวมในการประกอบอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ จะประสบความสำเร็จถ้าชุมชนให้ความสนใจ ร่วมมือ ร่วมใจ ในการดำเนินการ |  |

**ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ (พ.ศ. 2566-2570)**

**ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี**

**แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12**

**ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.**

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

**โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ (พ.ศ. 2566-2570) (ต่อ)**

1.ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

4. เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

6. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City)

5. ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

2. ยกระดับการท่องเที่ยว

ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค

1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีด ความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม

1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

9.การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

10.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

**ยุทธสาตร์การพัฒนา อปท.**

**(มี ๖ ยุทธ)**

(

แผนงาน

การรักษาความสงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

อุตสาหกรรมและโยธา

แผนงาน

การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

เคหะและชุมชน

แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน

บริหารทั่วไป

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

จำนวน

........

โครงการ

จำนวน

........

โครงการ

จำนวน

........

โครงการ

จำนวน

........

โครงการ

จำนวน

........

โครงการ

จำนวน

........

โครงการ

จำนวน

........

โครงการ

จำนวน

........

โครงการ

จำนวน

........

โครงการ

จำนวน

........

โครงการ

**แผนงาน**

**ผลผลิต / โครงการ**

1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

10.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.**

**แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map)**

**วิสัยทัศน์**

*“****ประตูสู่อีสาน บริการเลิศล้ำ ลำน้ำธรรมชาติ พื้นที่ราบเกษตรกรรม ชั้นนำสนามซีเกมส์”***

**ยุทธศาสตร์**

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

**กลยุทธ์**

**แผนงาน**

แผนงาน

บริหารทั่วไป

แผนงาน

การรักษาความสงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

สังคมสงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและชุมชน

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

10.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

**ค่าเป้าหมาย**

**เป้าประสงค์**

**ส่วนที่ 3**

**การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
|
| 1 | ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ด้านบริหารทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานสาธารณสุข | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / |
|  | ด้านเศรษฐกิจ | แผนงานเกษตร | สำนักปลัดเทศบาล |
| 3 | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ด้านบริการชุมชนและสังคม  ด้านการเศรษฐกิจ | แผนงานเคหะและชุมชน  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | กองช่าง  กองช่าง |
| 4 | ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานสาธารณสุข | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | ด้านการเศรษฐกิจ | แผนงานการเกษตร | สำนักปลัดเทศบาล/  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 5 | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา | ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานเคหะและชุมชน | กองช่าง |
|  | ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | กองการศึกษา |
| 6 | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานการศึกษา | กองการศึกษา |
|  |  | ด้านการเศรษฐกิจ | แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | กองการศึกษา |
| 7 | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ด้านบริหารทั่วไป | แผนงานบริหารงานทั่วไป | สำนักปลัดเทศบาล/  กองคลัง |
|  | ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  ของชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |
| 8 | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานสาธารณสุข | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | ด้านการดำเนินงานอื่น | แผนงานงบกลาง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
|
| 9 | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานสาธารณสุข | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |
| 10 | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร | ด้านการเศรษฐกิจ | แผนงานการเกษตร | สำนักปลัดเทศบาล |
|  |  |  |  |
|  | **รวม 10 ยุทธศาสตร์** | **5 ด้าน** | **10 แผนงาน** | **5 สำนัก / กอง** |

**ส่วนที่ 4**

**การติดตามและประเมินผล**

**1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การ บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0 และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

**เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** |
| **1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **20** |
| **2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **20** |
| **3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย** | **60** |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | (5) |
| 3.5 กลยุทธ์ | (5) |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) |
| 3.8 แผนงาน | (5) |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) |
| **รวมคะแนน** | **100** |

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

**เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**  (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ | **20**  (3) |  |
| (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (2) |  |
| (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ | (2) |  |
| (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (2) |  |
| (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ | (2) |  |
| (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (2) |  |
| (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (2) |  |
| (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (2) |  |
| (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (3) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น**  **การพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**  (1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **20**  (5) |  |
| (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (3) |  |
| (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (3) |  |
| (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (3) |  |
| (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (3) |  |
| (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) | (3) |  |
| **3. ยุทธศาสตร์**  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้** สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **60**  (10) |  |
| สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 | (10) |  |
| สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 | (10) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** |
| 3.4 วิสัยทัศน์  3.5 กลยุทธ์  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)  3.8 แผนงาน  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา | (5) |  |
| แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (5) |  |
| เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (5) |  |
| ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (5) |  |
| แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (5) |  |
| ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) |  |
| **รวมคะแนน** | | **100** |  |

**2. การติดตามและประเมินผลโครงการ**

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ**

**เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** |
| **1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา** | **10** |
| **2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | **10** |
| **3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | **10** |
| **4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา** | **10** |
| **5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **60** |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  สังคมแห่งชาติ | (5) |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | (5) |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (5) |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ | (5) |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) |
| **รวมคะแนน** | **100** |

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ**

**เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** |
| **1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) | **10** |  |
| **2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | 1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้  2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) | **10** |  |
| **3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | **10** |  |
| **4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/  Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน  2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ | **10** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น**  **การพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **5. โครงการพัฒนา**  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | **60**  (5) |  |
| มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (5) |  |
| สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (5) |  |
| โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (5) |  |
| โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (5) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น**  **การพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้อง  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (5) |  |
| โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน | (5) |  |
| เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | (5) |  |
| งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | (5) |  |
| การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ | (5) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น**  **การพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (5) |  |
| ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5) |  |
| **รวมคะแนน** | | **100** |  |

**3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) กำหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก

1. ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ

Kaplan & Norton

(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))

(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model

(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS

(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-

Solving Method

(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)

(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)

(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ

(11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม

ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้

2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา

(Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่

3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร

4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)

5. ผลกระทบ (Impact**)**

**(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ**

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ข้อ 29

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้**

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลโดยระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan

**(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ**

การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

**โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้**

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

**สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )**

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรุใหญ่**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**( ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 )**

**1. ผลสัมฤทธิ์ในการนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาบรรจุลงในเทศบัญญัติ**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปี**

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) มีจำนวน 10 ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปี 2562 มีจำนวน 107 โครงการ นำมาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 90 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2562** | |
| **จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(พ.ศ. 2561 – 2565)**  **ปี 2562** | **จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ**  **บรรจุในเทศบัญญัติ ปี 2562** |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 11 | 8 |
| 2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 4 | 4 |
| 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 23 | 18 |
| 4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 4 |
| 5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา | 8 | 7 |
| 6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | 13 | 13 |
| 7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 18 | 17 |
| 8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 7 | 5 |
| 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | 16 | 12 |
| 10.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร | 3 | 2 |
| **รวม** | **107** | **90** |
| **ระดับผลสัมฤทธิ์การนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **มาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี**  **คิดเป็นร้อยละ** | **ร้อยละ 84.11** | |

**2. ผลสัมฤทธิ์ของการนำโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไปดำเนินการได้**

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) มีจำนวน 10 ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปี 2562 มีจำนวน 107 โครงการ นำไปจัดทำงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 จำนวน 90 โครงการ และดำเนินการได้ จำนวน 59 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**  **ปี 2562** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการได้** |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 8 | 3 |
| 2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 4 | 1 |
| 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 18 | 15 |
| 4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 3 |
| 5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา | 7 | 2 |
| 6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | 13 | 12 |
| 7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 17 | 12 |
| 8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 5 | 3 |
| 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | 12 | 6 |
| 10.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร | 2 | 2 |
| **รวม** | **90** | **59** |
| **ระดับผลสัมฤทธิ์ของการนำโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ดำเนินการได้**  **คิดเป็นร้อยละ** | | **ร้อยละ 65.56** |

**สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรุใหญ่**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**( ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )**

**1. ผลสัมฤทธิ์ในการนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาบรรจุลงในเทศบัญญัติ**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปี**

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) มีจำนวน 10 ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 124 โครงการ นำมาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และจ่ายเงินสะสม รวมจำนวน 96 โครงการแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2563** | |
| --- | --- | --- |
| **จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(พ.ศ. 2561 – 2565)**  **ปี 2563** | **จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ**  **บรรจุในเทศบัญญัติ**  **ปี 2563** |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 13 | 13 |
| 2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 8 | 4 |
| 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 31 | 20 |
| 4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 4 |
| 5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา- วัฒนธรรม  ประเพณี และกีฬา | 12 | 8 |
| 6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | 13 | 13 |
| 7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 17 | 15 |
| 8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 7 | 5 |
| 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | 16 | 12 |
| 10.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร | 3 | 2 |
| **รวม** | **124** | **96** |
| **ระดับผลสัมฤทธิ์การนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **มาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี**  **คิดเป็นร้อยละ** | **ร้อยละ 77.42** | |

**2. ผลสัมฤทธิ์ของการนำโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไปดำเนินการได้**

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) มีจำนวน 10 ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 124 โครงการ นำไปจัดทำงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 จำนวน 96 โครงการ และดำเนินการได้ จำนวน 51 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้

| **ยุทธศาสตร์** | | **จำนวนโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**  **ปี 2563** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการได้**  **ปี 2563** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | | 13 | 5 |
| 2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | | 4 | 0 |
| 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | | 20 | 13 |
| 4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | 4 | 2 |
| 5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี และกีฬา | | 8 | 2 |
| 6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | | 13 | 7 |
| 7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | | 15 | 10 |
| 8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | | 5 | 3 |
| 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | | 12 | 8 |
| 10.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร | | 2 | 1 |
| **รวม** | | **96** | **51** |
| **ระดับผลสัมฤทธิ์ของการนำโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ดำเนินการได้**  **คิดเป็นร้อยละ** | **ร้อยละ 53.13** | | |

**4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

**4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต**

**1**. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน รวมทั้งมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากซึ่งบางเรื่องอาจทำไม่ได้

**4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา**

**1**) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีความสอดคล้องกัน รวมทั้ง ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นแต่ละปีควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากมีข้อจำกัดของงบประมาณมีน้อย แต่โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป

3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

4) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการในแต่ละปี ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนงบประมาณเพิ่ม ลด และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ**

**เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ**

**เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**------------------------**

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดแบบให้คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยดำเนินการตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว เมื่อคราวประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ครั้งที่ 3/2563ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ โดยการให้คะแนนตามแบบที่กำหนด คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน จากคณะกรรมการทั้งหมด 11 คน รายละเอียดดังนี้

1. **สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

**คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 85.92 รายละเอียดดังนี้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** | **คะแนนเฉลี่ยที่ได้** |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น | 20 | 17.67 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 16.58 |
| 3. ยุทธศาสตร์ | 60 | 51.67 |
| **รวมคะแนน** | **100** | **85.92** |

1. **สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ**

**คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 82.80 รายละเอียดดังนี้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** | **คะแนนเฉลี่ยที่ได้** |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 8.10 |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน  เชิงปริมาณ | 10 | 8.10 |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน  เชิงคุณภาพ | 10 | 7.30 |
| 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 8.10 |
| 5. โครงการพัฒนา | 60 | 51.20 |
| **รวมคะแนน** | **100** | **82.80** |

**สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

**เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

**เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** |
| **1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **20** |
| **2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **20** |
| **3. ยุทธศาสตร์** ประกอบด้วย | **60** |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | (5) |
| 3.5 กลยุทธ์ | (5) |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) |
| 3.8 แผนงาน | (5) |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) |
| **รวมคะแนน** | **100** |

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนเฉลี่ย**  **ที่ได้** |
| **1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**  (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | **20**  (3) | **17.67**  2.83 |
| (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (2) | 1.83 |
| (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | (2) | 1.83 |
| (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (2) | 1.83 |
| (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ | (2) | 1.75 |
| (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (2) | 1.67 |
| (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (2) | 1.58 |
| (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (2) | 1.83 |
| (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (3) | 2.50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนเฉลี่ย**  **ที่ได้** |
| **2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**  (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **20**  (5) | **16.58**  3.92 |
| (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (3) | 2.58 |
| (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (3) | 2.67 |
| (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (3) | 2.58 |
| (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (3) | 2.67 |
| (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) | (3) | 2.17 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนเฉลี่ย**  **ที่ได้** |
| **3. ยุทธศาสตร์**  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  3.4 วิสัยทัศน์  3.5 กลยุทธ์  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)  3.8 แผนงาน  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **60**  (10) | **51.67**  8.50 |
| สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 | (10) | 8.17 |
| สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 | (10) | 8.33 |
| วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา | (5) | 4.42 |
| แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (5) | 4.67 |
| เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (5) | 4.50 |
| ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (5) | 4.50 |
| แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (5) | 4.33 |
| ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.25 |
| **รวมคะแนน** | | **100** | **85.92** |

**สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ**

**เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ**

**เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** |
| **1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **10** |
| **2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | **10** |
| **3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | **10** |
| **4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **10** |
| **5. โครงการพัฒนา** ประกอบด้วย | **60** |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  สังคมแห่งชาติ | (5) |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | (5) |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (5) |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) |
| **รวมคะแนน** | **100** |

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ**

**เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนเฉลี่ย**  **ที่ได้** |
| **1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | **10** | 8.10 |
| **2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | 1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้  2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) | **10** | 8.10 |
| **3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | **10** | 7.30 |
| **4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | 1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน  2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ | **10** | 8.10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนเฉลี่ย**  **ที่ได้** |
| **5. โครงการพัฒนา**  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | **60**  (5) | 51.20  4.20 |
| มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (5) | 4.40 |
| สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (5) | 3.90 |
| โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (5) | 4.70 |
| โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (5) | 4.40 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนเฉลี่ย**  **ที่ได้** |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (5) | 4.10 |
| โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน | (5) | 4.30 |
| เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | (5) | 4.30 |
| งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | (5) | 3.80 |
| การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ | (5) | 4.50 |
| มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (5) | 4.20 |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนเฉลี่ย**  **ที่ได้** |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5) | 4.40 |
| **รวมคะแนน** | | **100** | **82.80** |